### UMOWA

W dniu …...2021 r., pomiędzy:

Wolskim Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, adres:  01-425 Warszawa, ul. Obozowa 85, NIP 5272743841, Regon 362359692 reprezentowanym przez Krzysztofa Mikołajewskiego – p. o. Dyrektora Wolskiego Centrum Kultury, zwanym dalej: „Zleceniodawcą” lub „Zamawiającym” oraz

……………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu, którego działa:

………………………………….

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, na „Dostawę montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17” nr WCK/1/ZP/2021, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana, jako najkorzystniejsza, została zawarta umowa o treści:

§ 1

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

I. Dostawa, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17  włącznie z instalacjami technicznymi, urządzeniami zewnętrznymi i niezbędnymi podłączeniami instalacji.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ oraz projekt powykonawczy instalacji elektrycznych amfiteatru Załącznik nr 1 a i projekt powykonawczy kratownicy – Załącznik nr 1b w szczególności:

1.	Dostawa i  montaż  systemu  wciągarek   łańcuchowych scenicznych  do  podnoszenia   i opuszczania trawersów (sztankietów oświetleniowych i kurtynowych) o nośności minimum 250 kg każda wciągarka i maksymalnej wadze 12kg.

2.	Dostawa i montaż systemu wciągarek łańcuchowych scenicznych do podnoszenia i opuszczania gron głośnikowych, o nośności minimum 1000 kg każda wciągarka i maksymalnej wadze 55kg.

3.	Dostawa i montaż konstrukcji scenicznej do podwieszenia urządzeń oświetleniowych, multimedialnych lub scenografii.

4.	Sterownik lokalny umożliwiający obsługę minimum 4 wciągarek

5.	Dostawa i montaż okotarowania z siatki scenicznej o gramaturze min 330g/m2,

6.	Instalacje elektryczne  -  rozdzielnie, linie kablowe, gniazda i zasilenia technologiczne, oświetlenie, połączenia wyrównawcze, zwijacze kablowe, pomiary elektryczne, Instalacja UTP i DMX ze stanowiska oświetlenia na scenę.

7.	 uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywrócenie do stanu pierwotnego terenów sąsiednich, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt, odtworzenia, renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, dróg, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy,

8.	 podłączenia mechaniki sceny amfiteatru do istniejącej instalacji elektrycznej,

9.	 wykonania wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i budowlanych związanych z montażem mechaniki sceny amfiteatru oraz opracowania niezbędnej dokumentacji projektu powykonawczego instalacji elektrycznej,

10.	 uruchomienia serwisowego zainstalowanego mechaniki sceny amfiteatru,

11.	 wykonania prób i pomiarów elektrycznych zainstalowanej mechaniki sceny amfiteatru, potwierdzonych odpowiednim protokołem/sprawozdaniem,

12.	 opracowania instrukcji obsługi oraz dokumentów odbiorowych, przeprowadzenia szkolenia z podstaw obsługi mechaniki sceny amfiteatru dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego,

13.	 przeprowadzania w okresie trwania gwarancji badań zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; protokoły z badań należy przekazać do Działu Technicznego WCK,

14.	 wykonywania w cenie oferty wymaganych przeglądów w okresie zaoferowanej gwarancji wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wymogami urządzeń.

## II.Realizacja

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

1.  Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty podpisania umowy harmonogram realizacji prac, który określi poszczególne etapy wykonania zamówienia. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

2. Wykonawca kalkulując cenę oferty musi uwzględnić wszystkie koszty w tym opracowania konstrukcji dla montażu mechaniki sceny amfiteatru oraz zabezpieczenia miejsca, w którym prowadzone będą prace demontażowe i montażowe, a także koszty przeglądów w okresie zaoferowanej gwarancji wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych.

3. Prowadzone w budynku prace muszą odbywać się z należytą starannością, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń np. ścian, posadzek, istniejących czynnych instalacji itp. Wszelkie uszkodzenia w budynku powstałe wskutek wykonywania przedmiotu umowy zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

4. Biorąc pod uwagę fakt, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca musi liczyć się z pewnymi utrudnieniami w prowadzeniu prac i powinien uwzględnić możliwość pracy przemiennej z pracą WCK oraz w dni wolne od pracy (głównie dotyczy to prac w czasie realizacji przedstawień i koncertów),

5. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu dnia pracy ma obowiązek sprzątnięcia miejsca jej wykonywania, usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami oraz przekazania w czystości pomieszczeń po ostatecznym odbiorze prac.

6. Teren prowadzenia prac musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.

III. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

- przygotowania i dostarczenia Zleceniodawcy dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i  elektronicznej na nośniku CD-ROM,

- przygotowania i przekazania instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń z nimi związanych, łącznie z przeszkoleniem w zakresie ich eksploatacji wskazanych przez Zleceniodawcę osób.

§ 2

ZMIANY

- Zakres rzeczowy i technologia realizacji mogą być na życzenie zleceniodawcy zmienione w toku realizacji przedmiotu umowy.

- Strony przewidują, że w trakcie realizacji robót po pisemnym powiadomienie Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia robót podlegających zmianie – może na wniosek Zleceniodawcy nastąpić rezygnacja z realizacji części robót, co spowoduje korektę wynagrodzenia Wykonawcy ( po uwzględnieniu poniesionych wcześniej kosztów-liczonych kosztorysem powykonawczym wg. uzgodnionych stawek ) o uzgodnioną między stronami wartości robót.

- Zwiększenie zakresu robót będzie każdorazowo wprowadzane do Umowy aneksem w formie pisemnej.

§ 3

TERMINY  REALIZACJI

- Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje w całości w okresie 45 dni od dnia podpisania umowy.

- Miejsce dostawy / montażu: scena amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17

- Zmiana umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 § 3, możliwa jest w przypadku wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy. Przedłużenie czasu wykonywania przedmiotu umowy nastąpi o okres wstrzymania robót.

- Terminy pośrednie ustalone w harmonogramie robót, są bezwzględnie obowiązujące.

§ 4

OBOWIĄZKI  ZLECENIODAWCY

Do obowiązków Zleceniodawcy należy:

- Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren amfiteatru w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę.

- udostępnienie Wykonawcy istniejącej dokumentacji projektowej,

- Przedstawicielem Zleceniodawcy jest …………………….

- Zleceniodawca, jego przedstawiciel są upoważnieni do wydawania Wykonawcy poleceń o natychmiastowej wykonalności albo poleceń do wykonania w wyznaczonym terminie:

- wzywających do usunięcia z terenu amfiteatru materiałów oraz urządzeń nie spełniających wymogów umowy oraz zastąpienia ich innymi,

- wzywających do zmiany bez zbędnej zwłoki sposobu wykonywania robót, jeżeli Wykonawca realizuje je w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,

- w zakresie przepisów BHP i p.poż. oraz poleceń dotyczących porządku na terenu amfiteatru.

- W przypadku uporczywego niezastosowania się przez Wykonawcę do poleceń wydanych w trybie §4 ust. 4 umowy, Zleceniodawca może od umowy odstąpić albo powierzyć wykonanie określonych czynności osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym Zleceniodawca jest uprawniony do potrącenia tych kosztów ze swoimi zobowiązaniami względem Wykonawcy z tytułu umowy. Postanowienie to dotyczy również obsługi w okresie gwarancyjnym.

§ 5

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

- Wykonawca odpowiada za szkody i zaniedbania na terenie budowy, a w pasie rozgraniczającym i na terenie przyległym, o ile powstały one z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę·

- Wykonawca zapewnia stały uprawniony nadzór nad właściwą realizacją robót objętych przedmiotem niniejszej umowy w postaci uprawnionej doświadczonej osoby.

- Wykonawca zapewnia właściwą realizację robót zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami, polskimi normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie.

- Sporządzenie, uzgodnienie z przedstawicielem Zleceniodawcy i przekazanie do akceptacji Zleceniodawcy w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy harmonogramu robót, który po podpisaniu będzie stanowił załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne badania zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz odpowiednie protokoły, zaświadczenia, certyfikaty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami (wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszą posiadać certyfikat CE) oraz zobowiązuje się do dokonania odbiorów-przekazań odpowiednim służbom miejskim (jeżeli zachodzi taka konieczność).

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi standardami oraz z opisem.

- Zachowanie zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Polską Normą.

- Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – co najmniej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł..

- Uwierzytelniona kopia polisy wraz z warunkami ubezpieczenia stanowi załącznik nr 3 do umowy.

- Renowacja, sprzątanie miejsc w trakcie prac i po swoich robotach i na swój koszt oraz stałe utrzymywanie dróg w stanie wolnym od zanieczyszczenia powstałego na skutek działalności Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem terenu na zewnątrz amfiteatru.

- Bezwzględne przestrzeganie przepisów B.H.P. oraz porządku i czystości na stanowisku pracy. Za nieprzestrzeganie niniejszego zapisu udokumentowane np. fotografią, Zleceniodawca naliczy Wykonawcy kary jak za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z zapisem w §l0 ust.1niniejszej umowy, niezależnie od kar nałożonych przez zewnętrzne służby i organy.

- Każdorazowe uzgadnianie z Zleceniodawcą wszystkich wbudowanych materiałów. W szczególności Przekazanie Zleceniodawcy atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,  certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.

- Przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji próbki materiałów oraz ich wzory stają się własnością Zleceniodawcy.

§ 6

WYNAGRODZENIE  WYKONAWCY

- Wynagrodzenie Wykonawcy netto za roboty wymienione w §1 niniejszej umowy ustala się na kwotę …………………….,00 zł. netto plus podatek VAT ( słownie: …………. złotych ) …………………….,00 zł. brutto (słownie……) jako kwota ryczałtowa i niezmienna.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu obejmuje globalny koszt robót, oraz wydatki niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Stała cena ryczałtowa obejmuje wszystko, co jest konieczne do pełnego, należytego i funkcjonalnego wykonania Dostawa, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17 . Okoliczności takie jak np. błędy kalkulacyjne, zmiany podstaw ustalania cen, podwyżki cen robocizny i materiałów pozostają bez wpływu na zmianę uzgodnionej ceny i wykluczają prawo do podnoszenia dodatkowych roszczeń. Uzgodniona stała cena ryczałtowa obejmuje także roboty, gdy nie są dodatkowo wyszczególnione, natomiast są konieczne do pełnego i zgodnego z umową wykonania prac.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy , która pod rygorem nieważności musi nastąpić na piśmie.

- Transport lub inne koszty związane z dostawą przedmiotu umowy obciążają w całości Wykonawcę.

§ 7

FAKTUROWANIE  I  ROZLICZENIA

- Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa. Zapłata faktury końcowej nastąpi na podstawie:

  - Bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót zatwierdzonego przez Zleceniodawcę

  - potwierdzonej faktury

- Zapłata faktur nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wpływu faktur wraz z załącznikami określonymi w ust 1 niniejszego paragrafu  do siedziby Zleceniodawcy. Za datę zapłaty przyjmuje się datę stempla banku Zleceniodawcy.

- Za protokół końcowy odbioru robót uważa się tylko taki dokument, który obejmuje swoim zakresem cały przedmiot umowy, stwierdza wykonanie wolne od wad i podpisany jest po stronie Zleceniodawcy przez Dyrektora.

- Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości częściowego fakturowania za przedmiot umowy.

- Zleceniodawca nie ma obowiązku zapłaty faktur wystawionych nieprawidłowo lub do których nie dołączono protokołu. Terminy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokółem odbioru robót.

- Zleceniodawca ma prawo, z zachowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego do dokonywania potrąceń kwot dla niego wymagalnych, które wynikają z niniejszej umowy z należności na rzecz Wykonawcy, które są wymagalne na podstawie uznanych do zapłaty faktur częściowych jak i końcowej.

§ 8

ODBIORY

- Dniem wykonania przedmiotu umowy jest:

a)	dzień przedłożenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę celem dokonania jego odbioru przez Zleceniodawcę – pod warunkiem, że przedłożony przedmiot umowy okaże się wolny od wad, co winno być potwierdzone w protokole odbioru,

albo

b)	dzień podpisania protokołu odbioru po usunięciu wad – jeżeli w trakcie odbioru Zleceniodawcę stwierdzi, że przedłożony przedmiot umowy jest obarczony wadą bądź wadami (w tym jest niezgodny pod względem ilościowym i jakościowym z przedmiotem umowy)..

- Własność i ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy przechodzą na Zleceniodawcę z chwilą podpisania protokołu odbioru bez uwag.

- Wykonawca obowiązany jest poinformować Zleceniodawcę o gotowości do zrealizowania dostawy, na co najmniej 5 dni przed terminem planowanej dostawy. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w dni robocze, w godzinach ustalonych z Zleceniodawca.

- Wraz z dostawą Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy dokumenty pozwalające ocenić prawidłowość oferowanego przedmiotu dostawy (certyfikaty, testy, karty techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, licencje, itp.) oraz przedłoży protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać w szczególności:

a)	dzień i miejsce odbioru przedmiotu umowy,

b)	przedmiot dostawy,

c)	oświadczenie o braku albo o istnieniu wad w przedmiocie umowy,

d)	miejsce na uwagi / adnotacje Zleceniodawcy.

- Zleceniodawca dokona weryfikacji ilościowej i jakościowej dostarczonego przedmiotu umowy, niezwłocznie i nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia dostawy. W przypadku odbioru bez uwag za dzień dostawy przyjmuje się dzień dostarczenia dostawy do Zleceniodawcy..

- W przypadku uwag do przedmiotu dostawy, jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady ilościowe lub jakościowe:

a.	nadające się do usunięcia – Zleceniodawca, w terminie, o którym mowa

ust. 5, zgłosi zastrzeżenia do protokołu, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie. Wykonawca wezwany zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad, w pełni zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami niniejszej umowy.

Stwierdzenie przez osobę/osoby dokonujące odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zleceniodawcy usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

b.	nienadające się do usunięcia – jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, Zleceniodawca zgłosi zastrzeżenia do protokołu, i może obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

c.	nienadające się do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem – Zleceniodawca zgłosi zastrzeżenia do protokołu, i może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Przez wady jakościowe rozumie się jakąkolwiek niezgodność produktu z opisem produktu zawartym w umowie.

- W przypadku stwierdzenia wad części dostarczonych produktów, Zamawiający może według swojego uznania odmówić odbioru wszystkich dostarczonych produktów albo odebrać tylko produkty wolne od wad. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  STRON

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia Zleceniodawca:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – może obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

- O wykryciu wady Zleceniodawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia.

- Istniejące wady stwierdza się protokółem. O dacie oględzin, mających na celu stwierdzenie wad, należy powiadomić Wykonawcę na piśmie, 3 dni przed dokonaniem oględzin. Termin usunięcia wad oznacza się w protokóle. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, Zleceniodawca wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczne i organizacyjne Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie terminu Zleceniodawca może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Zleceniodawca ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad z wyznaczeniem Wykonawcy ostatecznego, co najmniej 7 dniowego terminu do ich usunięcia. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wyznaczonym w protokole terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustanowionego na ten okres.

- Wykonawca wyraźnie zapewnia bezusterkowe, należyte oraz kompletne wykonanie przedmiotu umowy według uznanych zasad techniki oraz sztuki budowlanej oraz wszelkich mających być zachowanymi norm, w razie potrzeby również znajdujących zastosowanie najnowszych projektów norm, o ile takie projekty norm stawiają wyższe wymagania niż dotychczas obowiązujące normy. Wykonawca będzie stosował tylko najlepszy i pozbawiony usterek materiał, a także będzie przestrzegał sprawdzonych procedur, których przydatność gwarantuje, a których stosowanie opanował.

- Wykonawca udzieli Zleceniodawcy na roboty objęte niniejszą umową gwarancji oraz rękojmi na okres ……. lat z wyłączeniem elementów podlegających normalnemu zużyciu oraz elementów elektronicznych ( silników ), których gwarancja jest dwuletnia, licząc od daty podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru. Na wbudowane materiały i urządzenia udzielana jest gwarancja producentów lub dostawców.

- Wszelkie koszty dotyczące gwarancji lub rękojmi ponosi Wykonawca, w tym koszty transportu. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę, nie krótszym niż 7 dni. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy ujawnionych wad.

- W przypadku 3 nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego elementu przedmiotu dostawy Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy lub wolny od wad, w pełni sprawny. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym powstaje również w przypadku wcześniejszego stwierdzenia, że wada jest niemożliwa do usunięcia lub naprawienia.

- W przypadku wymiany lub naprawy rzeczy, niezależnie czy w ramach rękojmi czy gwarancji, okres rękojmi lub gwarancji na daną rzecz biegnie od początku.

treść § 9 dostosowana zostanie do zasad udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi

§ 10

KARY  UMOWNE, ODSZKODOWANIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zleceniodawca może żądać zapłaty następujących kar umownych:

a)	za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 % ceny brutto przedmiotu umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia,

b)	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % ceny brutto przedmiotu umowy za każdy dzień kalendarzowy niedotrzymanego terminu,

c)	za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego przez Zleceniodawcę w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5 % ceny brutto przedmiotu umowy za każdy dzień kalendarzowy niedotrzymanego terminu,

d)	za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu umowy.

- Za nieterminowe realizowanie faktur, Wykonawcy będą przysługiwały odsetki ustawowe.

- Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy jeżeli :

  - zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

  - zostanie wydany sądowy nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni,

  - Wykonawca, pomimo dodatkowego wezwania Zleceniodawcy, bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót,

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową lub z rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów,

  - jeżeli stan finansowy Wykonawcy pogorszy się w stopniu budzącym uzasadnione wątpliwości Zleceniodawcy co do możliwości wykonania lub należytego wykonania przez Wykonawcę Umowy,

  - jeżeli zawinione opóźnienie w wykonaniu Umowy w odniesieniu do głównych terminów określonych w Harmonogramie przekracza 14 dni i w związku z tym według oceny Zleceniodawcy nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał zrealizować przedmiot Umowy w umówionym terminie,

  - jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania przez Zleceniodawcę i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub postanowienia Umowy i realizuje Umowę w sposób nienależyty,

  - w każdym czasie, jeśli Wykonawca zalega z wypłatami na rzecz organów skarbowych, innych organów administracyjnych lub z zapłatą innych istotnych zobowiązań finansowych, lub spełnione zostały w stosunku do niego przesłanki ogłoszenia upadłości lub stanie się niewypłacalny, lub zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne lub zostanie otwarta jego likwidacja,

  - jeśli Wykonawca nie doręczy polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie stosownych Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy.

  - W każdym przypadku odstąpienia od Umowy z wyjątkiem dwóch pierwszych pkt może ono nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 7 dni, wyznaczonego Wykonawcy do usunięcia naruszeń w pisemnym wezwaniu, zawierającym klauzulę „pod rygorem odstąpienia od Umowy”.

  - nie będzie przestrzegał obowiązków wynikających z § 5 niniejszej umowy.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcy z winy Wykonawcy, Wykonawca:

  - sporządzi przy udziale Zleceniodawcy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony;

  - zapłaci Zleceniodawcy karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawcy z jego winy zapłaci on Zleceniodawcy karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- W przypadku niezapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych.

§ 11

OŚWIADCZENIA

1.	Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

2.	Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej Umowie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.

§ 12

KLAUZULE INFORMACYJNE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), Zleceniodawca informuje, iż:

1) administratorem Pana danych osobowych jest Wolskie Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie ul. Obozowa 85 (01-425 Warszawa);

2) Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

3) odbiorcami Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające;

4) Pana dane osobowe w ramach realizacji Umowy przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, licząc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy;

5) posiada Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6) ma Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia Umowy.

§13

WARUNKI  DODATKOWE

- Wykonawca do momentu wejścia na teren amfiteatru przekaże Zleceniodawcy:

- dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za koordynację wszelkich działań Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy z podaniem zakresu pełnomocnictwa

- listę wykonawców i podwykonawców robót wraz z listą osób ich reprezentujących i numerami ich telefonów, fax oraz adresami e-mail

- Bez zgody Zleceniodawcy Wykonawca nie może na terenie amfiteatru montować żadnych reklam ani wykonywać czynności z nią związanych.

§ 14

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca odpowiada wobec Zleceniodawcy za szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności.

- Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania niniejszej Umowy, posiadać aktualną Umowę Ubezpieczenia obejmującą odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł.

- Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy niezwłocznie odpowiednie polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie Umów Ubezpieczenia oraz dowody opłacenia składek.

- Koszt Umowy Ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Umowa Ubezpieczenia zostanie zawarta i będzie utrzymywana przez Wykonawcę do odbioru końcowego.

- Umowa Ubezpieczenia nie będzie zawierała klauzul o konieczności uzyskania zgody towarzystwa ubezpieczeniowego na dokonanie cesji wierzytelności z przedmiotowej Umowy Ubezpieczenia.

§ 15

WSTRZYMANIE ROBÓT

- Wykonawca na żądanie Zlecającego wstrzyma niezwłocznie wykonywanie robót lub ich części przez czas i w zakresie określonym takim żądaniem. Ponadto wykonawca wstrzyma roboty budowlane w takim zakresie i na taki czas jak to będzie wynikało z odpowiedniego podlegającego wykonaniu aktu organu administracji. Przez okres wstrzymania roboty zostaną zabezpieczone przez wykonawcę na jego koszt w wymaganym zakresie. Jeżeli wykonawca wykaże,  że wstrzymanie robót nastąpiło z wyłącznej winy zleceniodawcy, wówczas Zleceniodawca zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty zabezpieczenia robót.

- Wykonawca niezwłocznie wznowi przerwane roboty w wymaganym zakresie stosownie do żądania zleceniodawcy, chyba że z przepisów prawa lub aktów organów administracji będzie wynikał zakaz takiego wznowienia.

§ 17

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

- W sprawach spornych na tle realizacji niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji poddadzą się orzecznictwu Sądu Gospodarczego w Warszawie.

- Zmiany treści umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

- Harmonogram robót

- Dokumentacja ;

- Ubezpieczenie

WYKONAWCA							ZLECENIODAWCA